**الخطة الوطنية الرابعة لشراكة الحكومات الشفافة**

**الالتزام الرابع**

**محضر اجتماع لجنة تنفيذ الالتزام**

|  |  |
| --- | --- |
| التاريخ  | الثلاثاء 9/2/2021 |
| الحضور | * **السيد نذير العواملة/ المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء.**
* **السيدة غدير اسكندراني/ وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء.**
* **السيدة مي عليمات / وزارة التخطيط والتعاون الدولي.**
 |
| الهدف | **مناقشة اخر مستجدات الالتزام الرابع والخطوات القادمة**  |
| أهم محاور النقاش | * **اقتراح تدريب ضباط الارتباط وعددهم (300) تقريبا وجاهي حيث يشمل التدريب مكونين أساسيين وهما:**
1. **المكون الأول (المكون الفني) ويقوم به المهندس مجدي الزعبي**
2. **المكون الثاني يتضمن محتوى عن حقوق الانسان وستقوم به مؤسسة محامون بلا حدود وسيشمل مقدمة عن مفهوم حقوق الإنسان والتصنيفات والفرق بين الشكاوى الحقوقية والخدمية**
* **اقتراح أن تكون الجلسات التدريبية تدريبين في يوم واحد و في أوقات مختلفة (20 شخص في كل ورشة) أو أن يكون هناك تبادل في الجلسات بين المحتوى الفني و المحتوى الحقوقي (تحديد و الاتفاق على هذا المحتوى و شكل التدريب في الاجتماع القادم.**
* **جاهزية المنصة للإطلاق (منصة بخدمتكم) وبحسب المهندس مجدي الزعبي تقنيا المنصة جاهزة للإطلاق لكن يجب إنهاء البرنامج التدريبي أولا والخطة الإعلامية بالإضافة الى متابعة الموافقات الحكومية الداخلية.**
* **خطة الاعلام لإطلاق منصة بخدمتكم تم النقاش محتوى خطة الاعلام المبدئي ويمكن عرضها على لجنة الالتزام لاحقا لأخذ التغذية الراجعة ومناقشتها بشكل مفصل في الاجتماع القادم بين محامون بلا حدود و مكتب المنسق الحكومي حيث من المقترح : أن تحتوي الخطة الاعلامية كما تم نقاشه على اطلاق رسمي من خلال تقنية الزووم (ZOOM) تحت رعاية الحكومة من رئيس الوزراء أو وزير منتدب أو المنسق الحكومي ليتحدث عن أهمية المنصة و إطار عملها و كيف تم تطويرها بالشراكة بين المؤسسات الحكومية و المجتمع المدني على أن يصاحب ذلك تغطية اعلامية واسعة في الصحف اليومية و تنظيم لقاءات متلفزة و اذاعية بالإضافة الى نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن المقترح مناقشتها في الاجتماع القادم**
* **عمل بوسترات وبروشوات وفيديو ترويجي للمنصة لتشجيع المواطنين على استخدامها ونشر ذلك على المواقع الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي (مع الاعلانات المدفوعة)**
 |
| المخرجات | * **عقد اجتماع قادم يوم الاثنين الموافق 15\2\2021 لمناقشة محاور هذا الاجتماع**
 |
|  |  |